BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU

1. Tóm tắt

Trong 2 tuần, em đã thử nghiệm hai hướng để giảm hallucination bằng kiến trúc em đã trình bày cho LLaVA-1.5. Cả hai đều có dấu hiệu tích cực ở quy mô nhỏ (n=100) nhưng sụp đổ khi mở rộng lên n=1000. Từ thất bại đó, em đã chuyển sang một hướng mới có nền tảng lý thuyết và yêu cầu training: ALVC — Adaptive-Length Vision Connector. Hiện đã hoàn tất Phase 0 (setup + sanity), sẵn sàng vào tuần implementation đầu tiên.

2. Các thử nghiệm trước đó và lý do thất bại

2.1. MVP v4 — Spatial Verifier (verify quan hệ không gian)

Ý tưởng: Dùng Grounding DINO phát hiện bounding box các object, rồi tự verify quan hệ "above/below/left/right" dựa trên tọa độ bbox để chỉnh logits của LLaVA.

| Quy mô | Δ Accuracy | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| n = 100 | +0.020 | Có vẻ hứa hẹn |
| n = 1000 | −0.013 (CI95 [−0.019, +0.008]) | Sụp đổ |

2.2. VR-TTS — Visual Reasoning via Test-Time Scaling

Ý tưởng: Bắt chước "test-time scaling" của LLM (o1, DeepSeek-R1) cho VLM — cho model "nhìn lại" ảnh nhiều lần (zoom vào vùng attention cao, đánh dấu SoM, tự hỏi sub-question).

| Quy mô | Δ Accuracy | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| n = 100, K=2 | +0.020 | Tương tự MVP v4 |
| n = 1000, K=2 | −0.006 (CI95 [−0.019, +0.008]) | Sụp đổ |

2.3. Bài học rút ra

Hai phương pháp độc lập, cùng pattern thất bại, dẫn đến một kết luận có giá trị khoa học:

Các phương pháp training-free không thể thêm thông tin mới vào hệ thống. Chúng chỉ sắp xếp lại logits trên cùng một substrate thông tin mà LLaVA đã thấy. Baseline LLaVA-1.5-7B trên Reefknot spatial subset = 0.504 (≈ chance) — model thật sự không có câu trả lời. Mọi can thiệp training-free đều đụng trần cấu trúc.

Đây là một phát hiện có thể publish riêng dưới dạng "negative scaling study" (hầu hết paper training-free chỉ báo cáo n<500, ít ai test n=1000).

3. Hướng mới: ALVC (Adaptive-Length Vision Connector)

3.1. Lý do chuyển hướng

Training-free đã chứng minh có trần cứng → cần một hướng có training nhưng vẫn nhẹ và có nền tảng lý thuyết.

Em đã rà soát 10+ hướng, cuối cùng chọn ALVC vì nó là một architecture primitive ở tầng connector (cùng "loại" với Q-Former của BLIP-2).

3.2. Vấn đề ALVC giải quyết

Mọi VLM hiện tại (LLaVA, BLIP-2, Phi-3.5-Vision, Qwen-VL, GPT-4o) đều biến ảnh thành số lượng token cố định trước khi đưa vào LLM, bất kể câu hỏi là gì:

Câu hỏi "có con mèo không?" → 144 tokens

Câu hỏi "mô tả chi tiết căn phòng" → cũng 144 tokens

→ Lãng phí compute, và về lý thuyết thông tin là không tối ưu.

3.3. Ý tưởng ALVC

Thay connector cố định bằng một policy học được π(K | image, query) sinh ra K biến thiên (tùy ảnh + tùy câu hỏi). Câu hỏi đơn giản → K nhỏ; câu hỏi phức tạp → K lớn.

Theorem hỗ trợ (sẽ chứng minh trong Phase 1):

K(x, q)  ≥  ⌈ I(X; Y | Q) / C ⌉

với C = channel capacity liên tục per-token (đơn vị nats). Đây là cận dưới Shannon-style; ALVC là phương án đạt cận này thông qua PonderNet-trained halting.

3.4. Vị thế so với SOTA

| Model | K theo ảnh? | K theo câu hỏi? | Halting học được? |
| --- | --- | --- | --- |
| LLaVA-1.5 / BLIP-2 / Phi-3.5-V | Không | Không | Không |
| Qwen2.5-VL, GPT-4o, LLaVA-NeXT | Có | Không | Không |
| Matryoshka M3 (paper 2024) | Có (chọn thủ công) | Không | Không |
| ALVC (đề xuất) | Có | CÓ | CÓ |

→ Whitespace thật: chưa paper nào làm query-conditional K..

4. Tình hình ALVC hiện tại (Phase 0 hoàn tất)

4.1. Đã làm

Khảo sát lý thuyết: 2 agent đối chiếu literature — whitespace sạch (zero paper kết hợp query-conditioned K + PonderNet halting + rate-distortion ở connector VLM).

Sửa theorem ban đầu (K ≤ I/log(vocab) là vacuous vì vision embeddings là continuous, không phải discrete tokens) → bản hiện tại dùng channel capacity liên tục.

Backbone: pivot từ TinyLLaVA (lỗi tương thích) sang Phi-3.5-Vision-Instruct (Microsoft maintained).

Verify thực nghiệm dim của projector = 4096 (không phải 1024 như config nói) — chi tiết đã suýt phá vỡ tính toán shape.

Skeleton 4 module: connector, halting, training, eval — branch feat/alvc-phase0 (5 commits, đã push).

Sanity script chạy forward end-to-end Phi-3.5-Vision trên GPU thành công.

4 unit tests pass.

4.2. Đang / sắp làm (Phase 0 — 2 tuần)

| Tuần | Nội dung |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Implement HaltingHead (PonderNet-style) + ALVCConnector + viết doc theorem |
| Tuần 1 | Test G5 — gate quyết định: chứng minh K thật sự phụ thuộc câu hỏi, không chỉ ảnh (nếu fail → paper sụp về Matryoshka territory) |
| Tuần 2 | G1-G4 (sanity gates) + ablations + design doc cho Phase 1 |